|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codigo de tarea | Actividad | Producto Resultado | Producto Consumido | Rol Responsable | Roles Participantes | Documento de referencia | Observaciones |
| FASE NO. 1 PLANEACION DE LA ORGANIZACIO DEL PROYECTO | | | | | | |  |
| CT01 | PLANEACION DE LA ORGANIZACIO DEL PROYECTO | PROYECTO A REALIZAR |  | KBAV | JAA |  | Se realizo la planeacion del proyecto sin inconvenientes. |
| FASE NO. 2 APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA AL ENCARGADO DE LA ESCUELA | | | | | | |  |
| CT02 | APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA AL ENCARGADO DE LA ESCUELA | DATOS DE LA ENTREVISTA | Office | NICR | JAA |  | La entrevista se aplico en tiempo y forma. |
| FASE NO. 3 RECOPILACION DE LA INFORMACION DE LA ENTREVISTA | | | | | | |  |
| CT03 | RECOPILACION DE LA INFORMACION DE LA ENTREVISTA | LISTA DE REQUERIMIENTOS | Office | AGA | JAA | Se utilizo una entrevista de un proyecto anterior. | Los datos recopilados se analizaron para extraer los requerimientos convenientes. |
| FASE NO. 4 MODELADO DE LA BASE DE DATOS | | | | | | |  |
| CT04 | MODELADO DE LA BASE DE DATOS | BASE DE DATOS | Workbench | JGP, NICR | JAA |  | El modelado de la base de datos se elaboro en tiempo y forma. |
| FASE NO. 5 REALIZACION DE PRUEBAS A LA BASE DE DATOS PARA DETECTAR ERRORES | | | | | | |  |
| CT05 | REALIZACION DE PRUEBAS A LA BASE DE DATOS PARA DETECTAR ERRORES | BASE DE DATOS V1 | Workbench | KBAV | JAA |  | No se vio la necesidad de realizar pruebas por que la base de datos funciona correctamente. |
| FASE NO. 6 DISEÑO DE LAS VISTAS MEDIANTE EL USO DE MOCKUPS | | | | | | |  |
| CT06 | DISEÑO DE LAS VISTAS MEDIANTE EL USO DE MOCKUPS | MOCKUPS | Aplicación Web (RYTE) | JAA | JAA |  | Los diseños de los prototipos se hicieron en tiempo y forma. |
| FASE NO. 7 CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE | | | | | | |  |
| CT07 | CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE | APLICACIÓN DE ESCRITORIO | Visual studio C# | Todos | JAA |  | Se imvestigo un metodo para la recuperacion de contraseña del usuario, es una opcion que se añadira para cuando el usuario no recuerde la contraseña. |
| FASE NO. 8 REGISTRO AULA TECNOLOGICAS (CODIFICACIÓN) | | | | | | |  |
| CT08 | REGISTRO AULA TECNOLOGICAS (CODIFICACIÓN) | FORMULARIO PATA AGREGAR REGISTRO AULA TECNOLOGICA | Visual studio C# | JELA | JAA |  | La implementacion del formulario de aulas tecnologicas se realizo sin inconvenientes. |
| FASE NO. 9 REGISTRO DE MAESTROS(CODIFICACIÓN) | | | | | | |  |
| CT09 | REGISTRO DE MAESTROS(CODIFICACIÓN) | REGISTRO DE MAESTROS | Visual studio C# | JGP | JAA |  | La implementacion del formulario de docentes se realizo sin inconvenientes. |
| FASE NO. 10 PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION | | | | | | |  |
| CT10 | PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION | SISTEMA EN PRODUCCION |  | JGP, JELA | JAA |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Norma Ithzel Castro Rodriguez | NICR |
| Karenina Berenice Alvarez Villagómez | KBAV |
| Andres Garcia Alejo | AGA |
| Jesús García Paramo | JGP |
| Jesús Álvarez Arriaga | JAA |
| Jesús Esquipulas López Ariza | JELA |
|  |  |